Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2025								       № 346

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, за 2024 год

В соответствии с пунктами 36, 37 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 24.07.2019      № 469, руководствуясь Уставом Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, (далее – Программа) за 2024 год согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

Глава Азовского немецкого

национального муниципального

района Омской области					           Д.И. Дизер

Приложение № 1

к постановлению Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 26.05.2025 № 346

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, за 2024 год

- Достижение

поставленных целей и задач муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы были поставлены и достигнуты цели:

– обеспечение населения доступным и комфортным жильем;

– создание безопасных и комфортных условий для проживания населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

– формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.

Для достижения целей решены следующие задачи:

– предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

– комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры населенных пунктов Азовского немецкого национального муниципального района Омской области;

– повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

– обеспечение актуальности схем территориального планирования;

– улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения;

– обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам общего пользования.

- Результаты реализации мероприятий

Из 18 запланированных мероприятий выполнено 18. Не достигнуты плановые значения по двум целевым показателям мероприятий:

- по мероприятию «Приобретение, содержание и обслуживание муниципального имущества Азовского немецкого национального муниципального района Омской области» подпрограмма «Развитие социальной и коммунальной инфраструктуры Азовского немецкого национального муниципального района Омской области»

Целевой индикатор: "Степень реализации мероприятия" (в %).

План: 100%

Факт: 35%

Степень достижения: 0,35 (35%).

Причины невыполнения планового значения в сроках переноса запланированных закупочных процедур в рамках мероприятия на 2025 год.

- по мероприятию «Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» подпрограммы «Модернизация, развитие автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания населения в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области»

Целевой индикатор: Протяженность дорог, подлежащих содержанию (тыс. км).

План: 0,045 тыс. км (45 км).

Факт: 0,035 тыс. км (35 км).

Степень достижения: 0,78 (78%) – выполнено на 78% от плана.

Причины невыполнения планового значения в непредвиденных расходах, таких как необходимость выполнения аварийного ремонта отдельных участков вместо планового содержания и необходимость устранения последствий погодных воздействий.

- Причины недостижения плановых значений

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы достигнуты (приложение № 3 к постановлению).

- Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы

Необходимости корректировки на 2025 – 2027 годы муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, для повышения эффективности на данный момент не имеется.

- Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и принятое ответственным исполнителем муниципальной программы управленческое решение, сформированное по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Азовского немецкого национального муниципального района Омской области «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области», утвержденная постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 13.11.2019 № 700, по итогам оценки 2024 года эффективна. Эффективность программы составляет 100% и признается высокой. Следовательно, реализация программы на очередной период 2025 года будет продолжена.